Trade Bot Starter
Projektna dokumentacija

Verzija: april 2026
Status: paper-trading MVP
Pripravljeno za interni pregled

Ta dokument zdruzuje trenutni pregled sistema, roadmap, operativna pravila in politiko locevanja sredstev za prihodnjo Binance integracijo.

1. Povzetek

Projekt je trenutno lokalna spletna aplikacija za spremljanje javnih Binance market podatkov in rocni paper trading. Sistem ne uporablja private API kljucev, ne izvaja live orderjev in stanje hrani lokalno v SQLite bazi.

Trenutni status: paper-only MVP za validacijo workflowa, UI-ja in prihodnjih execution meja.

Privzeta razvojna pot: paper -> Binance spot testnet -> small live.

Privzeta live funds politika: locen bot budget, en custodian racuna in kljucev, partner-level evidenca vlozkov z internim ledgerjem.

Glavni cilj dokumentacije: da sta tehnicni in operativni okvir jasna, preden se uvedejo private kljuci ali live sredstva.

2. Trenutno stanje projekta

Aplikacija danes pokriva naslednje funkcionalnosti:

watchlist za BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT in BNBUSDT

candle chart na intervalih 1m, 5m, 15m, 1h in 4h

rocni market in limit paper orderji

stop-loss in take-profit na long paper entryjih

virtualni cash, pozicije, odprti orderji ter realized in unrealized PnL

trade log z notes in lokalno persistenco v SQLite

Kar danes se ni implementirano:

live Binance execution

uporaba private API kljucev

testnet integracija

vec-uporabniski access model

partner-level capital ledger v sami aplikaciji

3. Arhitektura in runtime

Trenutni sistem sestavljajo stirje glavni deli:

Rust backend v src/main.rs

static frontend v static/

SQLite baza v data/tradebot.db

Docker runtime preko Dockerfile in docker-compose.yml

Runtime flow je naslednji:

Aplikacija prebere environment konfiguracijo.

Inicializira mapo DATA_DIR in odpre SQLite bazo.

Backend izpostavi HTTP API na APP_PORT, privzeto 3000.

Frontend se servira iz static/.

UI ob osvezevanju klice backend, backend pa uporablja javne Binance endpointe za tickerje, cene in candles.

Paper orderji in pozicije se obdelujejo lokalno v SQLite bazi.

Dokumentirani backend endpointi:

GET /health

GET /api/dashboard

POST /api/paper/orders

POST /api/paper/orders/:id/cancel

POST /api/paper/reset

Privzeta runtime konfiguracija:

APP_HOST=0.0.0.0

APP_PORT=3000

DATA_DIR=/data

WATCHLIST=BTCUSDT,ETHUSDT,SOLUSDT,BNBUSDT

STARTING_CASH=10000

PAPER_FEE_BPS=10

DEFAULT_INTERVAL=1m

Docker mapiranje: 8081:3000

Lokalni URL: http://localhost:8081

4. Roadmap po fazah

Faza 0: Dokumentiran paper MVP

uskladiti README in docs z realnim stanjem repozitorija

definirati varnostna pravila pred prvo exchange integracijo

postaviti osnovni collaboration workflow

Exit kriteriji: README in docs opisujejo dejansko stanje aplikacije, sistem je jasno oznacen kot paper-only, live funds politika in ownership nad kljuci sta dogovorjena.

Faza 1: Stabilen paper workflow

zapreti edge case-e pri paper orderjih in triggerjih

izboljsati validacije in napake v UI-ju

dodati bolj jasen pregled zgodovine in state inspection flow

Exit kriteriji: paper workflow je predvidljiv in reproducibilen, odprte kriticne runtime nejasnosti so odstranjene.

Faza 2: Binance spot testnet

uvesti exchange adapter brez live kapitala

uvesti testnet API kljuce in locen execution sloj

dodati runtime izbiro med paper in testnet nacinom

urediti logging in audit trail za exchange requeste

Exit kriteriji: mozna je oddaja in preklic testnet orderjev, secret handling ni vezan na repo, testnet execution ne vpliva na paper stanje.

Faza 3: Small live

omejen live rollout z majhnim bot budgetom

potrjen locen account scope za bot sredstva

withdrawal permission ostane izklopljen

ena oseba ostane custodian racuna in API kljucev

obstaja interni ledger za evidenco vlozkov obeh partnerjev

Exit kriteriji: live rollout uporablja locen budget, obstaja kill-switch postopek, oba razumeta razliko med exchange wallet separation in internim ownership ledgerjem.

5. Politika denarnic in racunov

Za vaju dva je kljucna zahteva, da bot ne posega v obstojece osebno stanje na glavnem Binance racunu. Zato je politika naslednja:

Primarna pot za live bot budget je Binance sub-account, ce ga dejanski racun podpira.

Na sub-account gre samo kapital, ki je namenjen botu.

Ce sub-account ni na voljo za ta account ali jurisdikcijo, fallback ni glavni osebni wallet, ampak testnet ali locen racun za bot.

Funding Wallet se ne obravnava kot dovolj mocna varnostna meja za bot kapital, ker ostaja znotraj istega account scope-a.

Withdrawal permission mora ostati izklopljen.

Pomembna meja: exchange-level locitev sredstev ni isto kot delitev lastnistva med partnerjema. Tudi ce so sredstva locena na exchange nivoju, morata partnerja se vedno voditi interni capital ledger.

6. Sodelovanje in capital ledger

Predvideni model sodelovanja:

ena oseba upravlja Binance account in account-level nastavitve

druga oseba prispeva razvoj, analitiko in review

live execution ne sme biti odvisen od nejasne delitve odgovornosti

Priporocen minimalni git workflow:

Inicializacija repozitorija in vezava na remote.

Vsaka vecja sprememba gre na feature branch.

Drugi partner naredi kratek review pred merge.

README in docs se posodobi skupaj s spremembo, ce se vedenje sistema spremeni.

Primer internega capital ledgerja:

| Partner | Vlozek | Delez poola | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| Partner A | 700 EUR | 70% | Custodian racuna |
| Partner B | 300 EUR | 30% | Brez custody pravic |
| Skupaj | 1000 EUR | 100% | Bot budget |

Primer poracuna: ce bot budget zraste na 1200 EUR, je knjigovodska vrednost deleza Partnerja A 840 EUR, Partnerja B pa 360 EUR. To je interni poracun, ne nekaj, kar Binance vodi namesto vaju.

7. Operativna pravila in incidenti

Pred testnet ali live integracijo mora arhitektura dobiti naslednje nove meje:

exchange adapter, da execution ni vec zmesan s paper logiko

runtime mode: paper, testnet, kasneje live

secrets handling izven repozitorija

locen logging za exchange requeste in odgovore

kill-switch ali blokado tradinga

Incident drill 1 - rotacija API kljuca:

ustavi se oddaja novih orderjev

preveri se stanje odprtih orderjev

stari kljuc se deaktivira

nov kljuc se vnese v zunanji secrets store, ne v repo

healthcheck in testni request potrdita nov dostop

sele nato se ponovno dovoli execution

Incident drill 2 - blokada prehoda na live:

sredstva niso locena od osebnega balance-a

sub-account ni preverjen in ni definiran fallback

withdrawal permission je vklopljen

ni evidentiran owner API kljucev

ni definiran kill-switch postopek

8. Kako uporabiti ta dokument

Najprej preberi povzetek in trenutno stanje, da je jasno, da je projekt danes paper-only.

Nato preberi poglavje o denarnicah in racunih, ker to doloci mejo med osebnimi sredstvi in bot budgetom.

Za dejansko delo v paru uporabi se poglavje o collaboration workflowu in capital ledgerju.

Roadmap uporabi kot vrstni red izvedbe: brez neposrednega skoka iz paper MVP-ja na glavni live wallet.

9. Reference

Za account-scope odlocitve in prihodnjo live fazo so relevantne naslednje Binance reference:

Binance sub-account: https://www.binance.com/en/skills/detail/binance/sub-account

Binance assets, funding wallet in transferji: https://www.binance.com/en/skills/detail/binance/assets

Binance spot skill, ki navaja podporo za testnet: https://www.binance.com/zh-CN/skills/detail/binance/spot